**[Дорожная карта адаптации объекта социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории МКОУ " Иковская средняя общеобразовательная школа» на 2019-2030 годы](http://gymn31.ucoz.ru/DOC/lokalnye_akty/dorozhnaja_karta.pdf)**

 Утверждаю

Директор МКОУ «Иковская

средняя общеобразовательная

школа»

Ю.А.Медведева

Приказ № 01-37

от 08.09.2020 года

 **Дорожная карта**

(план мероприятий)

**адаптации объекта социальной инфраструктуры**

**и обеспечения доступности услуг для инвалидов и**

**других МНГ на территории МКОУ «Иковская средняя общеобразовательная школа»**

 **на 2021- 2030 годы**

**Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг.**

Настоящий План мероприятия («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на период 2021-2030 годы (далее- «дорожная карта») направлена на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Иковская средняя общеобразовательная школа».

Цель: Обеспечение инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья равных с другими гражданами возможностей в реализации прав и свобод, предусмотренных законодательством в сфере образования.

Задачи:

1.Создание условий для свободного доступности и передвижения инвалидов в школе.

2.Обеспечить равный доступ инвалидов к образовательным и воспитательных услугам .

Основные проблемы при создании безбарьерной среды:

-неполная оснащенность школы приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

-наличие сотрудников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам , связанным с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

-отсутствие в локальных нормативных актах школы разделов по работе с инвалидами;

-недостаточный уровень условий для реализации инклюзивного образования в школе.

Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте», исходя из норм и требований:

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);

-Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

-Федерального закона от 1 декабря 2014 г. №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

-Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. №1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. №605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»;

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Ожидаемые результаты:

-Обеспечение равного доступа инвалидов к образовательной и воспитательным услугам в школе.

-Повышение социальной активности инвалидов, преодоление социальной разобщенности.

-Повышение качества жизни инвалидов.

Показатели доступности:

По состоянию на 08.09.2020 г. В школе:

-общая численность детей-инвалидов – 7 человек;

-количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися – 4 человек;

-количество детей-инвалидов, обучающихся на дому – 3 человека;

-количество педагогов, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами – 5;

-количество подготовленных для работы с инвалидами тьюторов , помощников, посредников – 1;

-количество аудиторий и других помещений, приспособленных для обучения инвалидов – 1.

**2.Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  **Наименование мероприятия** | **Срок реализации, год** | **Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Ответственные****исполнители,****соисполнители** |

 **Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение паспортизации объектов и услуг | 2021 | Разработка и утверждение паспортов доступности объектов и услуг | Медведева Ю.А. |
| 2. | Корректировка  « Дорожной карты» | 2021 | Определить объем работ по созданию доступной среды для инвалидов | Медведева Ю.А. |
| 3. | Внесение в локальные акты разделов по работе с инвалидами | 2021 | Конкретизация деятельности пед. работников в организации работы с детьми - инвалидами | Администрация МКОУ «Иковская СОШ» |
| 4. | Подготовка сметной документации на проведения ремонтных работ | 2022 |  | Медведева Ю.А. |

**Раздел 2.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры**

**(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД) | 2021 | Повышение доступности детей – инвалидов в образовательное учреждение | Чернышова М.Б. |
| 6. | Установка пандуса на входе | 2022 | Повышение доступности детей – инвалидов в образовательное учреждение | Медведева Ю.А.Чернышова М.Б. |
| 7. | Установка поручней | 2022 | Повышение доступности детей – инвалидов в образовательное учреждение | Медведева Ю.А.Чернышова М.Б. |
| 8. | Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц | 2021 | Повышение доступности детей – инвалидов в образовательное учреждение | Медведева Ю.А.Чернышова М.Б. |
| 9. | Установка кнопки – вызова на входе в здание для инвалидов - колясочников | 2021 | Повышение доступности детей – инвалидов в образовательное учреждение | Медведева Ю.А.Чернышова М.Б. |
| 10. | Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения | 2022 | Повышение доступности детей – инвалидов в образовательное учреждение | Медведева Ю.А.Чернышова М.Б. |
| 11. | Приобретение звукоусиливающей аппаратуры | 2025 | Повышение доступности детей – инвалидов в образовательное учреждение | Медведева Ю.А.Чернышова М.Б. |
| 12. | Приобретение кресла -коляски | 2025 | Повышение доступности детей – инвалидов в образовательное учреждение | Медведева Ю.А. |
| 13. | Переоборудование санитарно – гигиенического помещения на 1 этаже | 2021 | Повышение доступности детей – инвалидов в образовательное учреждение | Чернышова М.Б. |
| 14. | Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне ( а также надписей , знаков и иной текстовой и графической информации) | 2023 | Повышение доступности детей – инвалидов в образовательное учреждение | Медведева Ю.А. |

**Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма , а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организация доступа на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | 2025 | Повышение доступности детей – инвалидов в образовательное учреждение | Медведева Ю.А.Дмитриева Е.В. |
| 16. | Предоставление на объекте услуг в сфере образования инвалидам с сопровождением ассистента-помощника | 2021 | Повышение доступности детей – инвалидов в образовательное учреждение | Медведева Ю.А. |
| 17. | Предоставление услуг в дистанционной форме | 2023 | Создание доступности образовательных услуг | Медведева Ю.А.Дмитриева Е.В. |
| 18. | Предоставление услуг по месту жительства | 2021 | Создание доступности образовательных услуг | Медведева Ю.А.Дмитриева Е.В. |
| 19. | Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий | 2021 | Создание доступности образовательных услуг | Медведева Ю.А.Симонова Н.А. |
| 20. | Адаптация официального сайта ОУ с учетом потребностей инвалидов по зрению | 2021 | Возможность получения услуги для инвалидов по зрению дистанционно | Медведева Ю.А.Маленьких Н.А. |

**4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами , по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Организация проведения инструктирование (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг | 2021 |  | Медведева Ю.А. |
| 22. | Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи | 2021 |  | Медведева Ю.А. |